WORK REPORT

호호책방 · 아이위드 책방 업무 보고서

| 작성일 | 2026. 10. 8. | 프로젝트 | 호호책방 · i-with 책방 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 시스템 | book_clinic (서버 · 관리자 웹 · 학생 PWA) / i-with (Flutter 앱 · 책방 메뉴) |  |  |

1. 개요

호호책방 독서 클리닉은 센터 학생에게 권장도서를 추천하고, 문제풀이·채점 결과에 따라 레벨과 뱃지로 보상하는 서비스입니다. book_clinic이 데이터와 API를 제공하고, i-with 앱의 책방 메뉴가 이를 호출해 학부모에게 예약, 정독 결과, 이용권 결제를 제공합니다.

2. 담당 업무

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| book_clinic | 도서·문제 관리, 권장도서 순위, 도서 추천과 서버 채점, 학생 PWA, 운영 스케줄·예약, 실시간 모니터링, 독서일지, 이니시스 결제·이용권·환불, 앱 연동 API, 독서 결과 발송, SSO 인증, DB 설계 및 문서화 |
| i-with 책방 | 책방 메인, 정독 결과(그래프·차트), 예약하기, 이용권 결제·내역·환불, 서재 화면 및 서버 데이터 연동 |

3. 진행 현황

- book_clinic: 6/5 착수, 65회 커밋. 핵심 기능 구현을 마치고 디테일 수정과 실결제 전환 준비 단계입니다.

- i-with 책방: 9/9 착수, 11회 커밋. 메인·정독 결과·예약·이용권 결제의 화면과 데이터 연동을 마쳤고 서재 화면을 작업 중입니다.

- 결제: 일시불 결제·환불·12회권 이용권(예약 시 차감, 첫 예약일부터 90일)은 완료, 현재 이니시스 테스트 상점으로 동작합니다.

| 영역 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 추천 · 문제풀이 · 학생 PWA · 모니터링 · 예약 | 완료 |  |
| 일시불 결제 · 환불 · 이용권 | 완료 | 테스트 상점 연결 |
| 앱 책방 메인 · 정독 결과 · 예약 · 결제 | 완료 |  |
| 앱 서재 화면 | 진행 중 | 미커밋 상태 |
| 자동결제 | 보류 | 이용권 정책과 충돌, 방향 결정 필요 |
| 레벨/뱃지 관리 · 학생 성장 분석 화면 | 미착수 |  |

4. 남은 작업

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 실결제 전환 | 자동결제 방식 결정(일시불만 오픈 / 잔여 2회 이하 자동충전), 12회권 환불 규정 확정, 이니시스 실상점 발급, 운영 설정·키 교체, 실카드 소액 검증 |
| 앱 | 서재 화면 완성, 정독 결과 더미 데이터 제거, 실결제 기준 결제 흐름 검증 |
| 서버·웹 | 레벨/뱃지 관리·학생 성장 분석 화면, 정답 노출 보안 및 도서 반납 정책 점검, 핵심 로직 테스트 보강, 문서 최신화 |

5. 앞으로의 역할

- 호호책방 서버·관리자 웹·학생 PWA와 i-with 책방 앱의 개발·유지보수를 담당하고, 서버 API와 앱 화면을 함께 맞춥니다.

- 결제·이용권 영역의 기술 담당으로 실결제 전환과 오픈 후 결제 이상 건 대응을 맡습니다.

- 오픈 이후 안정화와 피드백 반영을 거쳐, 미구현 관리자 화면과 자동충전 등 기능 확장을 진행합니다.